Práctica Gestión de Costes
Grupo 1.2.2 - Redmine

Miembros del grupo

Manuel Francisco López Ruiz
Julio Márquez Castro
Álvaro Martín Gordillo

Resumen
Nuestro grupo, denominado 1.2.2 - Redmine, consta de Manuel Francisco López Ruiz, Julio Márquez Castro, Álvaro Martín Gordillo los cuales ocupan respectivamente los roles de desarrollador de j2ee, jefe de proyecto y desarrollador con experiencia en integración de servicios.
Para el desempeño del proyecto será necesario contratar al resto de personal requerido, concretamente a un diseñador de gráfico, un desarrollador de front-end y un desarrollador de apps.
Tampoco disponemos de oficinas ni del material necesario para el desarrollo de todas las operaciones.

Coste final
El coste final es de 162.446’03 €.

Desglose detallado del presupuesto
Sueldos

Rol	Nº	Sueldo	Base imponible	Duración(Técnicos-mes)	Contingencia horas extra	Total (€)
Jefe de proyecto	1	2400	23,6	4	0,1	13052,16
Desarrollador J2EEE	3	1800	23,6	9	0,1	57665,52
Desarrollador integración	1	1800	23,6	5	0,1	12236,4
Diseñador gráfico	1	1500	23,6	3	0,1	6118,2
Desarrollador front-end	1	1200	23,6	4	0,1	6526,08
Desarrollador App Android/Iphone	1	1200	23,6	3	0,1	4894,56

Lugar de trabajo

Limpieza	80 € x 18	1.440 €
Alquiler local	1.050 €/mes x 4 meses	4.200 €
Mobiliario [alquiler]	400 €/mes x 4 meses	1.600 €
Internet / Teléfono	80 €/mes x 4 meses	320 €
Computadora (Impresoras, servidores, ordenadores, red…) [alquiler]	800 €/mes x 4 meses	3.200 €
TOTAL		10.760 €

Totales

Sueldos		100.492’92 €
Lugar de trabajo	89’66 €/dia	10.760 €
Contingencias		8.000 €
Ganancias		15.000 €
TOTAL		134.252’92 €
IVA (21%)		28.193’12 €
TOTAL + IVA		162.446’03 €

Plan de contingencia

Baja de algún miembro
Probabilidad
20%
Coste

El coste de la baja de algún miembro dependerá del tiempo que se retrase el proyecto dependiendo de los retrasos, siendo estos 0.5% del coste total del proyecto.
Actuaciones y costo de estas

No se va a contratar otro desarrollador a no ser que la persona que se de de baja sea el diseñador gráfico, lo cual significaría unos 800€ aproximadamente por la contratación y los costes de adaptación.

Pedida de préstamo
Probabilidad
90%
Coste
El coste de este será un 4% de interés sobre la cantidad prestada, se calcula que habrá que pedir un préstamo de alrededor de 30000€. Lo cual serían unos 1200€ de intereses como poco.

Actuaciones
Este riesgo es una actuación en sí misma.